# AI + BDD 開發流程規劃草案

## 1. 文件目的

這份文件用來整理目前對「現代軟體開發流程」與「BDD 結合 AI 開發」的理解，作為之後規劃實際開發流程的基礎。

核心目標不是追求某一種方法論的純粹性，而是建立一套可落地、可溝通、可驗證、可讓 AI 安全參與的開發流程。

一句話版本：

先用人類語言對齊需求與行為，再用 BDD 變成可執行規格，最後讓 AI 協助實作、測試、文件與審查。

## 2. 目前已釐清的觀念

軟體開發流程不是單純「寫程式」。

完整流程通常包含：

商業目標

-> 產品需求

-> 需求分析

-> 系統分析 SA

-> 系統設計 SD

-> UI/UX

-> 技術選型

-> 任務拆解

-> 開發

-> 測試

-> CI/CD

-> 上線

-> 監控

-> 回饋

-> 迭代

這些詞屬於不同層級：

| 類型 | 例子 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 角色 | PM、PO、BA、SA、Tech Lead、UI/UX、PG、QA、DevOps | 誰負責什麼 |
| 文件 | PRD、SA、SD、SPEC、API Spec、ERD、Test Case | 如何把想法固定下來 |
| 方法 | Scrum、Kanban、Waterfall、BDD、TDD | 團隊如何推進工作 |
| 工程實務 | Gitflow、GitHub Flow、CI/CD、Code Review、Feature Flag | 程式如何協作、測試、部署 |
| AI 實務 | AI 輔助需求拆解、測試產生、實作、Review、文件 | AI 如何安全參與流程 |

## 3. 建議的現代開發總流程

### 3.1 Discovery：探索需求

目的：確認問題是否值得做。

主要參與：

- PM / PO

- BA / SA

- UX

- Tech Lead

- 客戶或內部使用者

產出：

- 問題描述

- 目標使用者

- 商業目標

- 成功指標

- 初步範圍

- 不做什麼

- 待釐清問題

AI 可以協助：

- 整理訪談紀錄

- 列出潛在使用者角色

- 找出需求盲點

- 產生競品分析草稿

- 將模糊需求拆成待確認問題

### 3.2 Requirement：需求分析

目的：把模糊需求轉成可討論、可驗收的需求。

產出：

- PRD

- User Story

- Acceptance Criteria

- 業務規則

- 邊界條件

- 例外情境

推薦格式：

作為 [角色]

我希望 [能力]

以便 [價值]

範例：

作為後台管理員

我希望可以停用會員

以避免異常或違規會員繼續使用系統

### 3.3 BDD Discovery：用例子對齊行為

目的：讓 PM、SA、QA、Engineer 對「系統應該怎麼表現」有共同理解。

推薦使用 Example Mapping：

Rule: 規則

Example: 具體例子

Question: 待釐清問題

範例：

Rule: 只有具備停用權限的後台使用者可以停用會員

Example:

- 超級管理員可以停用一般會員

- 沒有權限的客服不能停用會員

- 管理員不能停用自己的帳號

Question:

- 停用是否需要填寫原因？

- 停用後既有登入 token 是否立即失效？

- 停用後是否通知會員？

AI 可以協助：

- 根據 PRD 產生規則

- 補充正向、負向、邊界情境

- 找出需求矛盾

- 將會議紀錄整理成 Rule / Example / Question

人類必須負責：

- 決定哪些規則是真的

- 刪掉低價值或重複情境

- 決定驗收標準

### 3.4 Formulation：寫成 Gherkin 規格

BDD 常用 Gherkin 語法：

Feature: 會員停用

Rule: 只有具備停用權限的後台使用者可以停用會員

Scenario: 有權限的管理員停用啟用中的會員

Given 後台使用者 "Amy" 具備 "MEMBER_DISABLE" 權限

And 會員 "王小明" 目前狀態為啟用

When "Amy" 停用會員 "王小明"

Then 會員 "王小明" 的狀態應為停用

And 會員 "王小明" 不應能登入

And 系統應記錄操作者 "Amy" 的停用紀錄

撰寫原則：

- Scenario 要描述使用者可觀察行為

- 避免寫太多資料庫欄位或內部實作

- 每個 Scenario 不要太長

- 先寫核心流程，不要一開始追求 100% 情境

- 同一個 domain language 要一致

### 3.5 SA / SD：系統分析與設計

BDD 不取代 SA / SD。BDD 主要描述行為，SA / SD 描述系統如何支撐這些行為。

SA 應釐清：

- 角色與權限

- 操作流程

- 狀態轉換

- 例外流程

- 資料流

- 外部系統互動

SD 應釐清：

- 系統架構

- API 設計

- DB schema

- Service / Module 分層

- 錯誤碼

- Audit log

- 權限檢查

- 非功能需求

AI 可以協助：

- 根據 BDD scenario 反推需要的 API

- 產生 API Spec 草稿

- 產生資料表設計草稿

- 產生狀態圖或流程圖

- 草擬 ADR

Tech Lead / SA 必須負責：

- 架構取捨

- 安全性

- 可維護性

- 效能與擴充性

- 與既有系統整合

### 3.6 開發與測試

推薦順序：

Feature / Scenario 寫好

-> Step definition skeleton

-> 測試先紅燈

-> AI 協助實作最小功能

-> Unit / Integration / BDD 測試通過

-> Code Review

-> QA / PM 驗收

測試分工：

| 測試類型 | 適合測什麼 |
| --- | --- |
| Unit Test | 函式、規則、純邏輯 |
| Integration Test | API + DB、Service 整合 |
| BDD Test | 核心商業行為、跨角色規則 |
| E2E Test | 關鍵使用者路徑 |
| Manual QA | 探索性測試、視覺感受、複雜例外 |

重要原則：

不要把所有測試都寫成 BDD。

BDD 應該保護核心商業行為。

### 3.7 AI Agent 工作方式

AI agent 最適合接收明確、可驗收的任務。

不好的任務：

幫我做會員停用功能。

好的任務：

請根據 features/member-disable.feature 實作會員停用功能。

完成條件：

- 所有 member-disable.feature scenarios 通過

- 沿用既有會員 service / repository pattern

- 使用既有 permission guard

- 停用操作必須寫入 audit log

- 補必要 unit test

- 不改動無關功能

- 完成後回報修改檔案與測試結果

AI agent 的安全邊界：

- 必須先讀現有程式架構

- 必須遵守既有 pattern

- 必須讓測試通過

- 必須開 PR 給人 review

- 不應直接改 production 資料

- 不應接觸或輸出 secrets

## 4. 建議的文件系統

未來可以逐步建立以下文件：

docs/

development-process/

00-overview.md

01-prd-template.md

02-sa-template.md

03-sd-template.md

04-bdd-guide.md

05-ai-agent-workflow.md

06-git-and-release-flow.md

07-testing-strategy.md

08-code-review-checklist.md

每個功能可以有：

docs/features/member-disable/

prd.md

sa.md

sd.md

api-spec.md

test-plan.md

features/

member-disable.feature

## 5. 建議的 Git 與發布流程

若是現代 Web / SaaS 或內部系統，建議優先考慮：

GitHub Flow 或 Trunk-based Development

基本流程：

main

-> feature/member-disable

-> Pull Request

-> CI: lint + unit + integration + BDD

-> Code Review

-> merge

-> deploy to staging

-> UAT

-> deploy to production

如果是企業/SI/合約型專案，也可以保留：

- release branch

- UAT branch

- hotfix branch

- 正式版 tag

但要避免長期大量分支造成 merge 困難。

## 6. Scrum / Kanban 如何接入

Scrum 可以管理節奏：

Backlog Refinement

-> Sprint Planning

-> Daily Scrum

-> Development

-> Sprint Review

-> Retrospective

BDD 可以接在 Backlog Refinement 與 Sprint Planning 之間：

User Story

-> Example Mapping

-> Gherkin Scenario

-> Task Breakdown

-> Development

Kanban 可以管理流動：

Backlog

Ready for Discovery

Ready for Development

In Progress

Code Review

QA

UAT

Ready to Release

Done

實務上可以混合：

用 Scrum 管固定節奏

用 Kanban 看工作流

用 BDD 對齊行為

用 AI 加速產出

用 CI/CD 控制品質

## 7. AI + BDD 實際工作坊流程

建議每個重要功能開發前，做一次短工作坊。

### 會議前

PM 提供需求草稿。

AI 協助整理：

- 角色

- 規則

- 例外情境

- 待釐清問題

- 初版 scenarios

### 會議中

PM / SA / QA / Engineer 一起確認：

- 哪些規則正確

- 哪些問題需要客戶回答

- 哪些情境是核心情境

- 哪些情境先不做

### 會議後

產出：

- 更新後 PRD

- Rule / Example / Question

- Gherkin feature file

- 開發 task

- 測試策略

## 8. Prompt 模板

### 需求拆解 Prompt

以下是需求草稿：

[貼上需求]

請用 BDD 的角度幫我整理：

1. 使用者角色

2. 業務規則

3. 正向情境

4. 負向情境

5. 邊界情境

6. 待釐清問題

7. 建議的 Gherkin scenarios

請先聚焦使用者可觀察行為，不要直接進入技術實作。

### Gherkin 產生 Prompt

請根據以下規則產生 Gherkin feature file。

要求：

- 使用繁體中文

- 用 Feature / Rule / Scenario 結構

- 每個 Scenario 控制在 3 到 6 個 steps

- Then 描述使用者或外部系統可觀察結果

- 避免描述資料庫內部欄位

- 補上至少 1 個正向情境、1 個權限失敗情境、1 個邊界情境

### AI Agent 實作 Prompt

請根據 features/[feature-name].feature 實作功能。

請先閱讀既有架構與相同 domain 的實作 pattern。

限制：

- 不新增不必要套件

- 不改無關檔案

- 沿用既有 service / repository / guard pattern

- 讓 BDD 測試通過

- 補必要 unit / integration test

- 完成後回報修改檔案、設計取捨、測試結果

### PR Review Prompt

請 review 這個 PR 是否符合 BDD feature file。

請檢查：

- 是否完整覆蓋 scenario

- 是否漏掉權限或例外情境

- 是否有硬寫測試資料

- 是否破壞既有流程

- 是否引入安全風險

- 測試是否只測 happy path

- 是否需要補文件或 migration 說明

## 9. 常見錯誤與避免方式

| 錯誤 | 風險 | 避免方式 |
| --- | --- | --- |
| 直接叫 AI 寫 code | AI 會猜業務規則 | 先寫 examples 和 acceptance criteria |
| BDD scenario 太技術化 | PM/QA 看不懂 | 用使用者可觀察行為描述 |
| AI 產太多低價值情境 | 測試維護成本爆炸 | 人類刪減，只保留核心情境 |
| 每個 scenario 都產新 step | Step definition 難維護 | 建立共用 domain language |
| 把所有測試都塞進 BDD | 測試變慢、難 debug | Unit/Integration/BDD/E2E 分層 |
| 沒有 CI gate | AI 產碼風險無法控管 | PR 必跑 lint/test/build |
| 沒有人類 review | 錯誤可能看起來很合理 | Tech Lead/QA/PM 分別 review |

## 10. 未來可以補齊的內容

下一步可以把這份總綱拆成更可操作的模板：

- PRD 模板

- SA 文件模板

- SD 文件模板

- BDD Feature 模板

- API Spec 模板

- 測試策略模板

- AI Agent 任務模板

- Code Review Checklist

- Release Checklist

- Scrum / Kanban 工作板欄位設計

- Git branch / PR / commit 規範

也可以選一個真實功能來做完整演練，例如：

- 登入 / 登出

- 角色權限

- 會員停用

- 訂單退款

- Excel 匯入

- CRM 客戶資料管理

## 11. 暫定總結

目前建議採用的核心流程是：

PRD

-> Example Mapping

-> BDD Feature

-> SA / SD

-> Task Breakdown

-> AI-assisted Development

-> Automated Tests

-> Code Review

-> QA / UAT

-> Release

-> Monitoring

-> Iteration

最重要的原則：

人類負責定義正確行為。

BDD 負責把正確行為變成可執行規格。

AI 負責加速產出。

測試、Review、CI/CD 負責控制風險。