# Ystravel AuthService + CRM 開發進度交接

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 更新日期 | 2026-07-04 |
| 目前階段 | 本機 AuthService / AuthPortal / CRM 骨架完成，已接本機 MySQL |
| 新專案命名 | 新專案統一使用 Ystravel-* 前綴 |
| 舊 EIP 命名 | GInternational-Frontend、GInternational-Backend 暫時不改名 |
| UI 色彩模式 | AuthPortal 與 CRM 最終都要支援 light/dark 切換；目前先確保新頁面使用 semantic tokens，避免未來重工 |

## 1. 已建立的新專案

| 路徑 | 用途 |
| --- | --- |
| D:\work\Ystravel-AuthService | NestJS AuthService API |
| D:\work\Ystravel-AuthPortal | Vue 3 Auth Portal / Auth Admin |
| D:\work\Ystravel-CRM-Backend | NestJS CRM API |
| D:\work\Ystravel-CRM-Frontend | Vue 3 CRM 前端 |
| D:\work\Ystravel-LocalDocker | 本機 Docker MySQL 設定 |

## 2. 本機 Docker DB

目前新增一個 Ystravel 專用 DB container，不使用舊專案的 DB。

| Container | Image | Host Port | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| ystravel-mysql | mariadb:11 | 3307 | AuthService + CRM 本機測試 |
| imasphere-db | mariadb:11 | 3306 | 原本其他專案，不碰 |

Ystravel DB：

| Database | 用途 |
| --- | --- |
| ystravel_auth | AuthService |
| ystravel_crm | CRM Backend |

DB 帳密：

host: localhost

port: 3307

user: ystravel

password: ystravel_dev_password

啟動 DB：

cd D:\work\Ystravel-LocalDocker

docker compose up -d

## 3. 目前本機服務 URL

| 服務 | URL |
| --- | --- |
| Auth Portal | http://127.0.0.1:5174/Auth/ |
| CRM Frontend | http://127.0.0.1:5175/CRM/ |
| AuthService health | http://127.0.0.1:3001/api/auth/health |
| CRM API health | http://127.0.0.1:3002/api/crm/health |
| AuthService Swagger | http://127.0.0.1:3001/api/auth/docs |
| CRM Swagger | http://127.0.0.1:3002/api/crm/docs |

## 4. 啟動指令

AuthService：

cd D:\work\Ystravel-AuthService

npm run start:dev

AuthPortal：

cd D:\work\Ystravel-AuthPortal

npm run dev -- --host 127.0.0.1 --port 5174

CRM Backend：

cd D:\work\Ystravel-CRM-Backend

npm run start:dev

CRM Frontend：

cd D:\work\Ystravel-CRM-Frontend

npm run dev -- --host 127.0.0.1 --port 5175

## 5. AuthService 已完成

- Prisma schema 已建立：

  - applications

  - auth_users

  - permissions

  - roles

  - role_permissions

  - user_roles

  - user_permission_overrides

  - refresh_tokens

  - audit_logs

- 已完成 migration。

- 已完成 permission catalog sync。

- 已完成第一個管理帳號 seed。

- 已完成基本帳密登入 API。

- 登入會：

  - 驗證 DB 密碼 hash。

  - 回傳 JWT access token。

  - 建立 refresh token 紀錄。

  - 建立 audit log LOGIN。

目前 AuthService 指令：

npm run prisma:migrate

npm run permissions:sync

npm run admin:create

## 6. 第一個本機管理帳號

帳號: admin

密碼: Ystravel@2026!

角色: AUTH_SUPER_ADMIN

Email: admin@ystravel.local

注意：這是本機開發帳號。正式環境前要改成一次性初始化流程或環境變數密碼，不要沿用固定預設密碼。

## 7. AuthPortal 已完成

- Vue 3 + Vite + TypeScript。

- Tailwind + Nuxt UI Vue。

- base path：/Auth/。

- 已有頁面：

  - /login

  - /apps

  - /admin/users

  - /admin/roles

  - /admin/permissions

  - /admin/audit-logs

- 登入頁已改接真 AuthService API：

POST http://127.0.0.1:3001/api/auth/auth/login

目前 admin 登入已測試成功。

## 8. CRM 已完成

CRM Backend：

- NestJS + Prisma + MySQL。

- base API：/api/crm

- 已有 health API。

- 已有 JWT guard / permission guard 初版。

- Prisma schema 已建立：

  - crm_customers

  - crm_orders

  - crm_order_participants

  - import_batches

  - raw_order_rows

CRM Frontend：

- Vue 3 + Vite + TypeScript。

- Tailwind + Nuxt UI Vue。

- base path：/CRM/。

- 已有頁面：

  - dashboard

  - customers

  - orders

  - imports

  - reports

  - auth callback

目前 CRM 頁面仍是骨架資料，尚未接真客戶/訂單 API。

## 9. 已驗證

已通過：

cd D:\work\Ystravel-AuthService

npm run build

cd D:\work\Ystravel-AuthPortal

npm run build

cd D:\work\Ystravel-CRM-Backend

npm run build

npm test -- --runInBand

cd D:\work\Ystravel-CRM-Frontend

npm run build

已確認：

- ystravel-mysql healthy。

- AuthService health ok。

- CRM API health ok。

- AuthService permission catalog API ok。

- admin / Ystravel@2026! 登入成功。

- refresh token 已寫入 DB。

- audit log 已寫入 DB。

## 10. 明天建議下一步

建議順序：

- 補 AuthService GET /auth/me。

- 補 AuthService refresh / logout。

- AuthPortal /admin/users 改接真 API。

- AuthPortal /admin/roles 改接真 API。

- AuthPortal /admin/permissions 改接真 catalog API 或 DB API。

- 補 AuthService 使用者 CRUD 與角色指派。

- 補 EIP user migration 設計欄位：

  - legacyEipUserId

  - sourceSystem

  - mustChangePassword

- 做 eip-users:import --dry-run。

- CRM Frontend 改接真 token。

- CRM Backend 開始接客戶/訂單匯入 API。

## 11. EIP 使用者搬進 AuthService 的方向

不要直接把 MongoDB 全部倒進 MySQL，建議做可重複執行的 migration/sync script。

流程：

EIP MongoDB users

-> dry-run 檢查

-> AuthService auth_users

-> roles mapping

-> user_roles

-> user_permission_overrides

重點：

- 先搬使用者基本資料，不急著改 EIP 登入。

- 密碼 hash 若不確定相容，正式流程應要求重設密碼。

- EIP 舊角色要 mapping 到 AuthService 新角色。

- Extra allow / deny 權限搬到 user_permission_overrides。

- 匯入前先產生報表，不要一開始就直接寫 DB。

## 12. 注意事項

- 舊 EIP repo 暫時不改名。

- 新專案全部使用 Ystravel-*。

- 本機 Docker ystravel DB user 為了 Prisma migrate 已給較高權限，正式環境不要照抄。

- 使用者提供的 ERP Excel 檔只做本機分析，不上傳、不外洩。

- Vite build 目前會出現 @vueuse/core 的 Rolldown annotation warning，但不影響 build 成功。