# EIP AuthService 與權限遷移計畫

建立日期：2026-07-03
目標：讓 EIP 逐步改用 AuthService / AuthPortal 作為統一登入、使用者、角色、權限管理來源。

## 1. 結論摘要

EIP 目前的權限系統不是完全錯誤，反而已經具備 RBAC 的核心雛形：

- 後端有 Permission、Role、UserRole。

- 後端有 checkPermission、checkAnyPermission、checkAllPermissions。

- 使用者可以透過角色取得權限，也可以透過 extraPermissions / deniedPermissions 做例外調整。

- 前端已有 router meta、layout menu、directive、permission store 來處理畫面顯示。

- 員工可以透過「轉換為系統使用者」建立 EIP 帳號並指派角色。

真正需要改善的是「權限治理」：

- 權限命名不一致，頁面權限、資料權限、管理權限混在一起。

- 前端和後端各自硬寫 permission code，容易漂移。

- 權限管理頁允許新增/修改/刪除權限，長期會產生無人使用、拼錯、語意不明的權限。

- EIP 使用者身份目前由 EIP 自己建立，未來要改成 AuthService 統一管理。

未來方向應該是：

AuthService 管身份、角色、權限 catalog

AuthPortal 管理使用者、角色、權限指派

CRM / EIP 消費 AuthService 的登入狀態與權限

EIP 保留員工資料，但不再是身份與權限的主來源

## 2. 目前 EIP 權限現況

### 2.1 後端模型

目前相關檔案：

- GInternational-Backend/models/permission.js

- GInternational-Backend/models/role.js

- GInternational-Backend/models/userRole.js

- GInternational-Backend/middlewares/checkPermission.js

- GInternational-Backend/routes/permission.js

目前模型大致是：

Permission

code

name

module

action

resource

isActive

level

Role

name

code

permissions[]

isSystem

isActive

level

parentRole

UserRole

user

role

assignedBy

expiresAt

isActive

User

roles through UserRole

extraPermissions[]

deniedPermissions[]

這個模型方向合理。未來可以遷移到 AuthService，而不是全部推倒重做。

### 2.2 後端權限檢查

目前後端 routes 已大量使用：

checkPermission('EMPLOYEE_CREATE')

checkAnyPermission(['EMPLOYEE_READ', 'EMPLOYEE_LIST_READ'])

checkAllPermissions([...])

這代表後端已經知道「權限是安全邊界」，這點是正確的。未來重點是把 permission code 換成統一命名，並讓權限 catalog 由 AuthService 管理。

### 2.3 前端權限檢查

目前前端相關檔案：

- GInternational-Frontend/src/router/index.js

- GInternational-Frontend/src/layouts/default.vue

- GInternational-Frontend/src/directives/permission.js

- GInternational-Frontend/src/stores/permission.js

- GInternational-Frontend/src/components/PermissionSelector.vue

- GInternational-Frontend/src/pages/User.vue

目前前端已使用：

router meta.permission

router meta.permissions

v-permission

v-any-permission

v-all-permissions

permissionStore.hasPermission()

permissionStore.hasAnyPermission()

這些工具可以保留，但未來應該改成從 AuthService 回傳的權限 claims / user permissions 判斷。

### 2.4 員工轉系統使用者流程

目前流程大致是：

HR 建立 Employee

-> 員工管理點「轉換為系統使用者」

-> 呼叫 /employee/:id/copy-to-user

-> EIP 建立 User 或連結既有 User

-> 建立 UserRole

-> Employee.systemUser 指向 User

相關檔案：

- GInternational-Backend/routes/employee.js

- GInternational-Backend/controllers/employee.js

- GInternational-Backend/models/employee.js

這個流程未來不應直接建立 EIP User，而應改成呼叫 AuthService 建立或連結 AuthUser。

## 3. 目前權限命名盤點摘要

用程式碼掃描前後端後，初步抓到約 202 個 permission-like code。

常見類型：

EMPLOYEE_READ

EMPLOYEE_CREATE

EMPLOYEE_UPDATE

EMPLOYEE_DELETE

EMPLOYEE_LIST_READ

EMPLOYEE_MANAGEMENT_READ

SYSTEM_USER_READ

SYSTEM_ROLE_CREATE

SYSTEM_PERMISSION_UPDATE

MARKETING_DESIGN_REQUEST_PAGE_READ

MARKETING_DESIGN_REQUEST_MANAGEMENT_READ

MARKETING_DESIGN_REQUEST_SETTING_MANAGE

HARDWARE_DEVICE_READ

HARDWARE_DEVICE_MANAGEMENT_READ

HARDWARE_MAINTENANCE_RECORD_PAGE_READ

可以看出目前有幾種混用：

- 資料操作權限：EMPLOYEE_READ、EMPLOYEE_CREATE

- 頁面進入權限：ANNOUNCEMENT_PAGE_READ

- 管理頁權限：EMPLOYEE_MANAGEMENT_READ

- 功能型權限：MARKETING_DESIGN_REQUEST_DESIGNER_TAG

- 統計/分析權限：LECTURE_EVENT_STATISTICS_READ

- 系統管理權限：SYSTEM_PERMISSION_CREATE

這些權限本身不一定錯，但命名層級需要一致化。

## 4. 權限治理原則

### 4.1 權限 catalog 不由前端自由新增

未來應改成：

工程端定義 permission catalog

-> 後端 seed / migration / config 同步到資料庫

-> AuthPortal 後台讀取 catalog

-> 管理者只能把既有權限指派給角色

前端後台不應提供「任意新增 permission code」作為日常管理功能。否則會出現：

- 權限存在資料庫，但沒有任何 route / API / UI 使用。

- 程式碼使用了某個權限，但資料庫沒有建。

- 權限拼字錯誤。

- 同一個意思出現多個 code。

- 管理者不清楚新增權限後是否真的有效。

### 4.2 前端只負責 UX，後端負責安全

前端權限用途：

- 隱藏選單。

- 隱藏按鈕。

- 避免使用者進入無權限頁面。

- 改善操作體驗。

後端權限用途：

- 保護 API。

- 保護資料。

- 保護新增、修改、刪除、匯出、匯入等高風險操作。

原則：

前端沒有顯示按鈕，不代表安全。

後端沒有檢查權限，才是真的漏洞。

### 4.3 角色是權限包，使用者例外要少用

建議優先用：

User -> Roles -> Permissions

少量例外可以保留：

User.extraPermissions

User.deniedPermissions

但例外權限需要有原因、紀錄、到期日或審核機制。否則後期會很難理解「為什麼這個人有這個權限」。

## 5. 新權限命名規範

建議 AuthService 統一使用：

APP.MODULE.ACTION

例如：

EIP.ACCESS

CRM.ACCESS

AUTH.ACCESS

EIP.EMPLOYEE.READ

EIP.EMPLOYEE.CREATE

EIP.EMPLOYEE.UPDATE

EIP.EMPLOYEE.DELETE

EIP.EMPLOYEE.EXPORT

EIP.EMPLOYEE.IMPORT

EIP.COMPANY.READ

EIP.COMPANY.CREATE

EIP.COMPANY.UPDATE

EIP.COMPANY.DELETE

CRM.CUSTOMER.READ

CRM.CUSTOMER.CREATE

CRM.CUSTOMER.UPDATE

CRM.CUSTOMER.DELETE

CRM.CUSTOMER.EXPORT

CRM.CUSTOMER.IMPORT

AUTH.USER.READ

AUTH.USER.CREATE

AUTH.USER.UPDATE

AUTH.USER.DELETE

AUTH.ROLE.READ

AUTH.ROLE.UPDATE

AUTH.PERMISSION.READ

### 5.1 APP

目前至少會有：

AUTH

CRM

EIP

### 5.2 MODULE

MODULE 是業務資源或功能區，不是頁面檔名。

建議：

EMPLOYEE

COMPANY

DEPARTMENT

ANNOUNCEMENT

MARKETING_DESIGN_REQUEST

CUSTOMER_INQUIRY

HARDWARE_DEVICE

SPARE_PART

EVALUATION

ATTENDANCE

USER

ROLE

PERMISSION

### 5.3 ACTION

建議標準動作：

ACCESS

READ

CREATE

UPDATE

DELETE

EXPORT

IMPORT

MANAGE

ASSIGN

APPROVE

REJECT

TAG

原則：

- 能拆成 CRUD 就拆成 CRUD。

- MANAGE 用於真的包含多個複合管理能力時，不要濫用。

- ACCESS 用於系統入口或頁面入口。

- READ 用於資料讀取。

- EXPORT、IMPORT 要獨立，因為風險通常比一般讀取更高。

## 6. 舊權限到新權限的映射方式

不建議直接把舊權限全部照搬進 AuthService。應建立 mapping table。

範例：

| 舊 EIP 權限 | 建議新權限 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| EMPLOYEE_READ | EIP.EMPLOYEE.READ | 資料讀取 |
| EMPLOYEE_CREATE | EIP.EMPLOYEE.CREATE | 新增員工 |
| EMPLOYEE_UPDATE | EIP.EMPLOYEE.UPDATE | 編輯員工 |
| EMPLOYEE_DELETE | EIP.EMPLOYEE.DELETE | 刪除員工 |
| EMPLOYEE_EXPORT | EIP.EMPLOYEE.EXPORT | 匯出高風險，獨立保留 |
| EMPLOYEE_IMPORT | EIP.EMPLOYEE.IMPORT | 匯入高風險，獨立保留 |
| EMPLOYEE_LIST_READ | EIP.EMPLOYEE.READ 或 EIP.EMPLOYEE_DIRECTORY.READ | 需確認是否只是清單，不含詳細資料 |
| EMPLOYEE_MANAGEMENT_READ | EIP.EMPLOYEE.ACCESS | 若只是頁面入口，改成 ACCESS |
| PERMISSION_MANAGEMENT_READ | AUTH.PERMISSION.READ 或 EIP.PERMISSION.ACCESS | 未來若由 AuthPortal 管理，應歸到 AUTH |
| SYSTEM_USER_READ | AUTH.USER.READ 或 EIP.USER.READ | 視系統使用者是否已完全移到 AuthService |
| SYSTEM_ROLE_UPDATE | AUTH.ROLE.UPDATE | 未來角色管理應由 AuthPortal 執行 |

重要原則：

舊權限名稱是歷史事實。

新權限名稱是未來契約。

中間需要 mapping，而不是硬改全部字串。

## 7. 未來員工建立系統帳號流程

### 7.1 目標流程

sequenceDiagram

participant HR as HR / EIP 員工管理

participant EIP as EIP Backend

participant Auth as AuthService

participant Portal as AuthPortal

HR->>EIP: 建立 Employee

HR->>EIP: 點擊建立系統帳號

EIP->>Auth: provision user with employeeId / email

Auth-->>EIP: 回傳 authUserId

EIP->>EIP: 保存 employee.authUserId / legacy mapping

Portal->>Auth: 指派 EIP / CRM / AUTH 角色

Auth-->>Portal: 更新角色與權限

### 7.2 建議資料關聯

EIP 的 Employee 建議保留：

employee.authUserId

employee.legacySystemUserId

employee.hasSystemUser

AuthService 的 User 建議保留：

authUser.id

authUser.email

authUser.displayName

authUser.sourceSystem = "EIP" | "AUTH_PORTAL" | "CRM"

authUser.legacyEipUserId

authUser.employeeId

authUser.mustChangePassword

authUser.status

### 7.3 密碼與邀請

目前 EIP 的 copyEmployeeToUser 會傳入 password。未來建議改成：

- 管理者建立帳號時不直接知道使用者密碼。

- AuthService 建立使用者後寄送啟用信或重設密碼連結。

- 若初期沒有寄信能力，可以產生一次性臨時密碼並強制首次登入修改。

## 8. 遷移階段

### Phase 0：盤點

目標：知道 EIP 到底有多少權限、在哪裡使用。

工作：

- 掃描 backend routes/controllers/middleware 中的 permission code。

- 掃描 frontend router/layout/directive/page/component 中的 permission code。

- 產生 oldPermissionCode 清單。

- 標記每個權限用途：頁面入口、資料讀取、建立、編輯、刪除、匯出、匯入、特殊操作。

產出：

EIP_PERMISSION_INVENTORY.md

EIP_PERMISSION_MAPPING.csv

目前已先產出初版完整 mapping：

- GInternational-Frontend/docs/EIP_PERMISSION_MAPPING.md

- GInternational-Frontend/docs/EIP_PERMISSION_MAPPING.csv

### Phase 1：建立新命名與 mapping

目標：不直接硬改，先建立舊到新的對照。

工作：

- 為每個舊權限決定新權限。

- 合併重複語意的權限。

- 標記暫時保留、需要拆分、應淘汰的權限。

### Phase 2：AuthService 建立 EIP permission catalog

目標：讓 AuthService 知道 EIP 的權限全集。

工作：

- 在 AuthService 定義 EIP 權限 seed/config。

- 權限 catalog 由工程端維護。

- AuthPortal 後台只能顯示與指派，不負責任意新增 code。

### Phase 3：遷移角色

目標：把 EIP 舊 Role 轉成 AuthService Role。

工作：

- 舊角色名稱保留或整理。

- 角色內的舊權限透過 mapping 轉成新權限。

- 高權限角色需人工確認。

- 建立預設角色，例如：

  - EIP_ADMIN

  - EIP_HR_MANAGER

  - EIP_EMPLOYEE_VIEWER

  - EIP_MARKETING_MANAGER

  - EIP_HARDWARE_MANAGER

### Phase 4：遷移使用者

目標：把 EIP User 對應到 AuthService User。

工作：

- 用 email 作為初始匹配依據。

- 保留 legacyEipUserId。

- 保留 employeeId。

- 將 UserRole 轉成 AuthService role assignments。

- 對重複 email、無 email、離職、停用帳號建立人工處理清單。

### Phase 5：EIP 橋接模式

目標：降低一次改壞的風險。

橋接期間 EIP 可以同時支援：

舊 EIP JWT / 舊 permission

AuthService JWT / 新 permission

old -> new permission mapping

此階段不急著刪除舊系統，只要確保新登入和新權限可以逐步覆蓋。

### Phase 6：逐頁替換

目標：把 EIP route、API、nav、button 權限逐步換成新權限。

工作：

- 後端 middleware 改查 AuthService token claims 或 introspection 結果。

- 前端 permission store 改讀 AuthService user permissions。

- layout menu 改用新 permission code。

- 高風險 API 先改：刪除、匯出、匯入、權限管理、使用者管理。

### Phase 7：移除舊權限管理

目標：EIP 不再自己管理系統角色與權限。

工作：

- EIP 停用或移除 PermissionManagement。

- EIP 停用或移除 Role CRUD。

- AuthPortal 成為唯一角色權限管理入口。

- EIP 只保留員工資料與業務功能。

## 9. AuthPortal 管理方式

AuthPortal 應成為統一後台：

使用者管理

角色管理

權限 catalog 檢視

應用程式存取管理

使用者角色指派

權限例外管理

稽核紀錄

使用者設定應該長這樣：

User: 王小明

可使用系統：

[x] EIP

[x] CRM

[ ] AuthPortal

角色：

EIP_HR_MANAGER

CRM_SALES_VIEWER

例外權限：

+ CRM.CUSTOMER.EXPORT

- EIP.EMPLOYEE.DELETE

角色設定應該長這樣：

Role: EIP_HR_MANAGER

App:

EIP

Permissions:

EIP.ACCESS

EIP.EMPLOYEE.READ

EIP.EMPLOYEE.CREATE

EIP.EMPLOYEE.UPDATE

EIP.EMPLOYEE.EXPORT

EIP.COMPANY.READ

EIP.DEPARTMENT.READ

## 10. 不建議做的事

### 10.1 不建議讓管理者自由新增 permission code

管理者可以建立角色，但不應自由創造底層 permission code。

### 10.2 不建議直接把 EIP 舊權限全部搬進 AuthService

這會把歷史混亂帶進新系統。

### 10.3 不建議一次改完整個 EIP

EIP 權限點很多，直接全改風險太高。應採 mapping 與橋接模式。

### 10.4 不建議只改前端

只改前端只能改善畫面，不能保護資料與 API。

### 10.5 不建議讓 CRM / EIP 各自重新發明角色權限

角色權限應該統一在 AuthService / AuthPortal，CRM / EIP 只消費結果。

## 11. 建議優先順序

目前專案主軸仍維持：

1. 完成 AuthService / AuthPortal

2. 完成 CRM 基礎功能

3. 做 CRM 客戶資料分析與 Excel 匯入

4. 最後才讓 EIP 接 AuthService

EIP 現階段只需要先準備：

1. 權限盤點

2. 新舊權限 mapping

3. 員工 / 使用者 / AuthUser 對應設計

4. 決定哪些 EIP 權限未來歸到 AUTH，哪些仍屬於 EIP

## 12. 下一步工作清單

- 產生完整 EIP permission inventory。

- 建立 oldCode -> newCode mapping 表。

- 標記每個權限是頁面入口、資料操作或特殊功能。

- 決定 AuthService 的 EIP permission seed 格式。

- 設計 AuthService provision user API。

- 設計 EIP employee 到 AuthUser 的連結欄位。

- 設計橋接期間的 token / permission 驗證方式。

- 確認 EIP 哪些系統管理功能未來搬到 AuthPortal。

## 13. 參考觀念

- RBAC：使用者不直接拿全部權限，而是透過角色取得一組權限。

- Permission catalog：權限是系統契約，應由工程端定義與版本控管。

- Deny precedence：若有明確 deny，通常應優先於 allow。

- Resource action：權限應描述「誰可以對什麼資源做什麼動作」。

外部參考：

- Casbin RBAC

- Cerbos Resource Policies